**Planificación**

**Viernes 18/11/2016:**

Hacer cambios necesarios en la base de datos

Alta usuario

**Lunes 21/11/2016**

Acabar alta usuarios

Iniciar dar de baja

Iniciar cambios usuarios

**Martes 22/11/2016**

Acabar cambios de usuarios

Empezar alta/baja y cambios de recursos

**Miércoles 23/11/2016**

Acabar alta/baja/cambio de recursos

Empezar alta/baja/cambio de reservas

**Jueves 24/11/2016**

Acabar alta/baja/cambio de reservas

Mejorar css

**Viernes 25/11/2016**

Pulir detalles